Product Backlog

pre-mvp-transportes

Rama: fix/routes-home

Actualizado: 2026-09-22

Total PBIs: 16

# 1. Resumen

## Hecho (16)

| ID | PBI | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| PBI-001 | Skill scrum-backlog + seed de docs/backlog.json | P0 |
| PBI-002 | Integrar assets binarios del handoff Metropol (branding + fotos + style) | P0 |
| PBI-003 | Copiar metropol.json verbatim a src/data/ y validar 29/29 paths | P0 |
| PBI-004 | Portar brand components (MetropolLogo, MetropolRose, FleetCarousel) | P0 |
| PBI-005 | Copiar docs de diseño y branding a docs/metropol/ | P1 |
| PBI-006 | Parchear layout + globals.css (keyframes, reduced-motion, favicon) | P0 |
| PBI-007 | Portar dependencias del módulo Home (UI + hook + mocks) | P0 |
| PBI-008 | Mover mega-page de / a src/app/mapas/ | P0 |
| PBI-009 | Portar módulo Home a /home | P0 |
| PBI-010 | Portar Landing a / | P0 |
| PBI-011 | Integración branding transversal + cierre NDA | P1 |
| PBI-012 | Smoke test manual del flujo / → /home → navegación | P0 |
| PBI-013 | Portar /alertas, /alerta/[id], /parada/[id] y limpiar TODO(ruta) | P0 |
| PBI-014 | Fix flash de tema (FOUC + hydration mismatch) | P0 |
| PBI-015 | Fix titileo del mapa WebGL en /mapas (backdrop-blur + seed fitBounds) | P0 |
| PBI-016 | Al tocar "Ver" en paradas: bajar modal a < mitad + flyTo a la parada | P0 |

# 2. Detalle de PBIs

## PBI-001 — Skill scrum-backlog + seed de docs/backlog.json

Estado: Hecho

Prioridad: P0

Historia: Como agente del repo, quiero una skill reproducible que mantenga el Backlog en JSON y lo exporte a Word, para no perder los PBIs entre sesiones.

Criterios de aceptación:

- Skill scrum-backlog creada en skills/ con frontmatter y commands

- docs/backlog.json seedado con los PBIs del handoff

- docs/Backlog-fix-home.docx generado y más nuevo que el JSON

Notas: Plan paso (a). Defaults aceptados: es-AR, nombre por rama.

## PBI-002 — Integrar assets binarios del handoff Metropol (branding + fotos + style)

Estado: Hecho

Prioridad: P0

Historia: Como repo destino, quiero tener logo, icono, 29 fotos y liberty-pinned.json en public/, para que landing y home puedan referenciarlos sin 404.

Criterios de aceptación:

- public/metropol-logo.svg existe (~3.5 KB)

- public/metropol-icon.png existe (~6 KB)

- public/images/metropol/lineas/ tiene 26 archivos

- public/images/metropol/flota/ tiene 3 archivos

- public/styles/liberty-pinned.json existe

- NDA: imágenes solo en repo privado destino

Notas: Handoff PASO 1. Plan paso (b).

## PBI-003 — Copiar metropol.json verbatim a src/data/ y validar 29/29 paths

Estado: Hecho

Prioridad: P0

Historia: Como módulo de datos, quiero el JSON de líneas y flota en src/data/metropol.json sin reindentar, para respetar lines[].image y flota[].src.

Criterios de aceptación:

- src/data/metropol.json es JSON válido

- Todos los lines[].image existen bajo public/

- Todos los flota[].src existen bajo public/

- Sin renombrar rutas de imagen (NDA constraint #2)

Notas: Handoff PASO 2. Verificado: 26 lines + 3 flota, OK.

## PBI-004 — Portar brand components (MetropolLogo, MetropolRose, FleetCarousel)

Estado: Hecho

Prioridad: P0

Historia: Como UI, quiero los componentes de marca en src/components/brand/, para no duplicar SVGs inline en pages.

Criterios de aceptación:

- src/components/brand/metropol-logo.tsx exporta MetropolLogo, MetropolRose, METROPOL_COLORS, ROSE_PARTS

- variant full | mono presente en ambos componentes

- viewBox logo full = 0 0 719.16 178.87; rose = 0 0 82 178.87

- ROSE_PARTS.green y .red son arrays separados

- fleet-carousel.tsx con contrato FleetPhoto { src, title, caption }

- typecheck sin errores nuevos en esos archivos

Notas: Handoff PASO 3. FleetCarousel adaptado a DESIGN.MD + lucide-react.

## PBI-005 — Copiar docs de diseño y branding a docs/metropol/

Estado: Hecho

Prioridad: P1

Historia: Como siguiente agente, quiero las specs (rosa, usos-logo, home-doc, handoff) en docs/metropol/, para no tener que reabrirlas del ZIP.

Criterios de aceptación:

- docs/metropol/METROPOL-ROSA-DESIGN.md legible

- docs/metropol/usos-logo.md existe

- docs/metropol/LA-NUEVA-METROPOL.md existe

- docs/metropol/home-documentation.md copiado del origen

- docs/metropol/HANDOFF-LANDING-HOME-MCP.md copiado

Notas: Handoff PASO 4. 05-reference no entra al runtime.

## PBI-006 — Parchear layout + globals.css (keyframes, reduced-motion, favicon)

Estado: Hecho

Prioridad: P0

Historia: Como app destino, quiero los keyframes mínimos (rose-glow, shine, drive, live-pulse) y favicon Metropol, para que home y landing no se vean rotos.

Criterios de aceptación:

- keyframes rutaba-rose-glow, rutaba-shine, rutaba-drive, rutaba-live-pulse definidos

- .no-scrollbar definida (ya existía)

- prefers-reduced-motion respetado en aura/shine

- Decisión: Material Symbols NO se agrega; íconos en lucide-react

- favicon/OG → metropol-icon.png

Notas: Handoff PASO 5. Adaptación destino: lucide-react + DESIGN.MD (no MD3).

## PBI-007 — Portar dependencias del módulo Home (UI + hook + mocks)

Estado: Hecho

Prioridad: P0

Historia: Como /home, quiero ArrivalCard, LineBadge, HorariosButton, useFavorites y mocks deterministas disponibles, para que la página compile sin imports rotos.

Criterios de aceptación:

- Componentes UI montables de forma aislada

- useFavorites: favorites, isFavorite, add, remove, toggle — sin errores de tipo

- Mocks deterministas (sin Math.random en render)

- Persistencia favoritos en localStorage con key del destino

- typecheck 0 errores nuevos

Notas: Handoff PASO 6. Plan paso (c) COMPLETADO: use-favorites (rutaba_favoritos), line-badge, arrival-card, horarios-button, bottom-nav; tsc limpio.

## PBI-008 — Mover mega-page de / a src/app/mapas/

Estado: Hecho

Prioridad: P0

Historia: Como usuario, quiero que el mapa/mega-page viva en /mapas, para liberar / como landing de entrada.

Criterios de aceptación:

- src/app/mapas/page.tsx renderiza la mega-page actual sin regresiones

- src/app/page.tsx ya no es la mega-page

- Links internos hacia la mega-page apuntan a /mapas

- typecheck + lint 0 errores nuevos

- sin build (regla repo)

Notas: Plan paso (d) COMPLETADO: src/app/mapas/page.tsx (tab default "mapa"), BottomNavBar home → Link /home, root page ya no es mega-page; tsc --noEmit limpio. GRILL-ME.md registra decisión previa SPA/tabs en / — revertida.

## PBI-009 — Portar módulo Home a /home

Estado: Hecho

Prioridad: P0

Historia: Como usuario, quiero un /home con header sticky, hero EN VIVO, paradas favoritas, alertas y BottomNav por rutas, para tener el dashboard de la app.

Criterios de aceptación:

- /home renderiza empty state con 0 favoritos

- Con favoritos: hero ETA + cards + badges OK

- Campana muestra contador real de alertas activas

- Actualizar incrementa refreshKey y regenera ETAs

- BottomNav navega por rutas (no tabs en memoria); ítem home activo

- Rosa del dock respeta METROPOL-ROSA-DESIGN (aura violeta, no recolorea)

- CTAs Material Symbols migrados a lucide-react

- MD3 tokens migrados a DESIGN.MD (bg-canvas, text-ink, electric-blue)

- typecheck + lint 0 errores nuevos; 0 requests 404

Notas: Handoff PASO 8. Plan paso (c) COMPLETADO: src/app/home/page.tsx + UI components + use-favorites; tsc --noEmit limpio.

## PBI-010 — Portar Landing a /

Estado: Hecho

Prioridad: P0

Historia: Como visitante, quiero una landing con hero, MetropolRose, features y CTA a /home, para entrar al demo con la identidad Metropol.

Criterios de aceptación:

- / renderiza sin error de runtime

- MetropolRose visible en hero (no 0×0)

- Logo mono legible sobre gradiente

- CTA primario navega a /home

- CTA demo navega a /home

- CTA techo Metropol (/metropol) solo si la ruta existe; si no, oculto o deshabilitado con TODO

- 0 requests 404; typecheck + lint 0 errores nuevos

- prefers-reduced-motion respetado

Notas: Plan paso (e) COMPLETADO: port desde colectivos-amba; lucide + DESIGN.MD; CTAs → /home y /mapas; teaser /metropol oculto con TODO (ruta no existe); scroll propio h-dvh (body overflow-hidden); tsc limpio.

## PBI-011 — Integración branding transversal + cierre NDA

Estado: Hecho

Prioridad: P1

Historia: Como repo, quiero que landing y home usen solo componentes de brand/, favicon/OG apunten a assets Metropol y no haya secretos fuera de private.

Criterios de aceptación:

- grep MetropolLogo|MetropolRose en src/app → sin SVG inline duplicado

- favicon/OG apuntan a metropol-icon.png / metropol-logo.svg

- fleet-carousel + metropol.json listos para /metropol futuro

- git status sin paths NDA fuera de private

- Inventario ZIP: 41 archivos ubicados o excluidos con criterio (05-reference = docs)

Notas: COMPLETADO: MetropolLogo/MetropolRose en landing+home (SVG en page.tsx solo decorativo de ruta, no logo); borrado src/app/icon.svg (pisaba favicon); layout icons→metropol-icon.png + openGraph→metropol-logo.svg; manifest.ts y public/manifest.json rebrandeados (navy #1D2B4F, icons metropol-icon.png); 26+3 imágenes, JSON 0 missing, fleet-carousel OK; docs/metropol/ 5 archivos; inventario 41=4 brand+1 data+1 style+29 imgs+3 reference+3 root docs; git status solo paths destino (repo privado).

## PBI-012 — Smoke test manual del flujo / → /home → navegación

Estado: Hecho

Prioridad: P0

Historia: Como verificación final, quiero recorrer el camino feliz en el destino, para confirmar Definition of Done sin correr build.

Criterios de aceptación:

- / y /home compilan y navegan entre sí

- Branding full/mono correcto en ambos fondos

- 26+3 imágenes y JSON OK

- Rosa respeta spec (viewBox, capas, aura, reduced-motion)

- lint + typecheck en verde (sin build obligatorio)

- Docs en docs/metropol/ para el siguiente agente

- TODOs de rutas faltantes marcados en código, no escondidos (PBI-012 original; luego portadas /alertas, /alerta/[id], /parada/[id])

- NDA intacto

Notas: COMPLETADO (smoke estático, sin build): tsc --noEmit TSC_EXIT=0; rutas / , /home, /mapas presentes; CTAs landing→/home y /mapas; BottomNav unificado sin Perfil; branding La Nueva Metropol en titles/manifest/UI; TODOs marcados para /alertas /alerta/[id] /parada/[id] y teaser /metropol; docs/metropol/ OK; NDA en repo privado. lint rtk falla por parser JSON preexistente (no bloquea).

## PBI-013 — Portar /alertas, /alerta/[id], /parada/[id] y limpiar TODO(ruta)

Estado: Hecho

Prioridad: P0

Historia: Como usuario, quiero las rutas de alertas y detalle de parada sin 404, para que los CTAs de /home funcionen.

Criterios de aceptación:

- src/app/alertas/page.tsx existe y usa MOCK_ALERTS + lucide + tokens DESIGN.MD

- src/app/alerta/[id]/page.tsx existe con informe simplificado (sin service-reports)

- src/app/parada/[id]/page.tsx existe con arrivals hash + useFavorites

- TODO(ruta) removidos de src/app/home/page.tsx

- tsc --noEmit → TSC_EXIT=0

Notas: Port adaptado desde colectivos-amba: lucide (no material-symbols), bg-canvas/ink/hairline (no MD3), BottomNav destino. /metropol queda fuera de scope (teaser landing oculto).

## PBI-014 — Fix flash de tema (FOUC + hydration mismatch)

Estado: Hecho

Prioridad: P0

Historia: Como usuario, quiero abrir la app y que NO parpadee de claro a oscuro, para que la primera impresión sea prolija (y no rompa React).

Criterios de aceptación:

- themeInitScript en layout.tsx pinta la clase real del tema en <html> ANTES de que React hidrate

- ThemeProvider.resolvedTheme arranca en "dark" (idéntico en SSR y primer render del cliente)

- El sync con document.documentElement recién ocurre en useEffect (post-hidratación)

- Cero branchear sobre document dentro de useState initializer

- Hard refresh en / no muestra frame en blanco ni mismatch de hydration

Notas: Causa raíz: el initializer leía document.documentElement — en el servidor no hay document, en el cliente sí → React regeneraba el árbol. Solución en 3 piezas: script inline + valor SSR consistente + sync en effect. Archivos: src/app/layout.tsx, src/components/theme/ThemeProvider.tsx.

## PBI-015 — Fix titileo del mapa WebGL en /mapas (backdrop-blur + seed fitBounds)

Estado: Hecho

Prioridad: P0

Historia: Como usuario de /mapas, quiero abrir Modo Viaje o tipear un destino sin que el mapa atrás parpadee, para poder concentrarme en planificar el viaje.

Criterios de aceptación:

- Eliminado backdrop-blur de todos los overlays encima del canvas WebGL

- Suprimido el fitBounds de seed al abrir Modo Viaje (pre-marca lastFocusKeyRef)

- Handlers de selección resetean lastFocusKeyRef para no re-disparar

- ResizeObserver → map.resize() coalesced vía rAF + check de tamaño

- Debounce de búsqueda 300ms; Enter usa el geocoder en vivo

- Contenedor del mapa en capa GPU (will-change / translateZ)

Notas: Causa raíz doble: (a) backdrop-blur fuerza repaints caros del canvas WebGL, (b) fitBounds de seed + ResizeObserver sin coalescer entran en layout loop. Relacionado con el fix de hydration del PBI-014 (mismo síntoma de 'parpadeo').

## PBI-016 — Al tocar "Ver" en paradas: bajar modal a < mitad + flyTo a la parada

Estado: Hecho

Prioridad: P0

Historia: Como usuario del modal de paradas, quiero tocar "Ver" y que el mapa vuele a esa parada y el modal baje a menos de la mitad de la pantalla, para poder ver la parada marcada en el mapa sin perder la lista.

Criterios de aceptación:

- LiveTransportBubble tiene estado half → maxHeight 40dvh al tocar Ver (< 50dvh)

- Tap en el grip desde half vuelve a 58dvh (full); ciclo full → collapsed → full normal

- stopFocusNonce se incrementa en handleSelectParada y re-dispara el flyTo aunque selectedStopId no cambie

- MapCanvas flyTo usa el prop cameraBottomPadding directo (no el ref, que llegaba tarde)

- cameraBottomPadding = 360 cuando hay parada seleccionada (sino 140 / 220 en modo Viaje)

- DynamicMap propaga stopFocusNonce (spread de MapCanvasProps)

- tsc --noEmit → TSC_EXIT=0

Notas: Causa raíz: expanded era 58dvh (> mitad) y tapaba el stop; el effect de flyTo corría con padding ref desactualizado (140 en vez de 360); selectedStopId idéntico no re-disparaba el effect. Archivos: LiveTransportBubble.tsx, mapas/page.tsx, MapCanvas.tsx.